Product Backlog y Plan de Sprints - Proyecto Centinela

# Product Backlog y Plan de Sprints (Fase MVP)

## Sprint 0: Preparación del Entorno (La Fábrica)

El objetivo aquí no es que la app se vea bonita, sino que el motor encienda y las bases de datos respondan.

- Tarea 0.1: Inicializar el repositorio de código (Git) y definir la estructura de carpetas (separando UI, servicios lógicos y modelos de datos).

- Tarea 0.2: Crear un proyecto Supabase NUEVO e independiente de RECI (nombre sugerido: centinela-mvp). Ejecutar los scripts SQL en supabase/migrations/ para crear las tablas usuarios, alertas_desaparecidos y reacciones_avistamientos con extensión PostGIS habilitada. Configurar RLS básico y bucket de Storage para fotos.

- Tarea 0.3: Configurar el entorno de despliegue continuo (por ejemplo, preparar un proyecto en Vercel para alojar posteriormente la página web ligera que recibirá los Deep Links de WhatsApp).

- Tarea 0.4: Conectar el SDK de Supabase al proyecto móvil y probar una inserción de datos de prueba.

## Sprint 1: Maquetación Visual (El Cascarón)

Traducir los wireframes de Figma a código, usando datos falsos (mock data) sin conectar la base de datos aún.

- Tarea 1.1: Configurar el Design System en el código (variables de colores, fuentes y márgenes).

- Tarea 1.2: Programar el componente reutilizable del Botón Principal Rojo (FAB) y los botones secundarios.

- Tarea 1.3: Maquetar la Pantalla 1 (Home) integrando el SDK del mapa y el panel deslizable inferior (Bottom Sheet).

- Tarea 1.4: Maquetar la Pantalla 2 (Formulario Exprés) con los campos de texto y la lógica de validación (que no deje enviar si falta el nombre).

- Tarea 1.5: Maquetar la Pantalla 3 (Detalle de Alerta) con la jerarquía visual de la foto y los dos botones de acción.

## Sprint 2: Lógica Core y Autenticación (El Cerebro)

Darle vida a los botones y conectar el frontend con la base de datos.

- Tarea 2.1: Implementar el flujo de Onboarding y la lógica para solicitar permisos de sistema (Ubicación exacta y Notificaciones Push).

- Tarea 2.2: Programar la función de cámara/galería para que el usuario pueda seleccionar una foto, comprimirla localmente y subirla al Storage de Supabase.

- Tarea 2.3: Programar la función de inserción: capturar los datos del formulario de emisión, adjuntar las coordenadas GPS actuales y guardar el registro en la tabla alertas_desaparecidos.

- Tarea 2.4: Programar la consulta en tiempo real para que la Pantalla Home lea los datos de Supabase y dibuje los pines rojos en el mapa.

## Sprint 3: Geofencing y Amplificación (El Músculo)

La magia de la aplicación: notificaciones y WhatsApp.

- Tarea 3.1: Implementar Firebase Cloud Messaging (FCM). Obtener el token del dispositivo y guardarlo en la tabla de usuarios.

- Tarea 3.2: Crear la función en el servidor (Edge Function/Backend) que, al recibir una alerta nueva, busque a los usuarios en un radio de 5km y les dispare la notificación push.

- Tarea 3.3: Programar el generador de Deep Links y configurar las etiquetas Open Graph para que la previsualización en WhatsApp cargue la imagen correctamente.

- Tarea 3.4: Conectar el botón verde "Compartir WhatsApp" para que construya el mensaje de texto definido en el SDD y abra la app de mensajería.

- Tarea 3.5: Programar la lógica del botón "¡Lo Vi!" (insertar coordenadas en la tabla de reacciones) y el botón de "Marcar como Resuelto" (actualizar estado en la base de datos).

Tarea 3.6: Implementar actualización periódica de ultima_ubicacion en la tabla usuarios cuando la app está activa o en segundo plano (requerido para geofencing).

Tarea 3.7: Implementar post-moderación básica: botón Reportar alerta falsa, límite de alertas para cuentas nuevas y lógica de score_confiabilidad.

Sprint 4: Pruebas, Legal y Piloto Alfa (El Despegue)

Objetivo: validar el sistema completo en condiciones reales antes del piloto en Jipijapa.

Tarea 4.1: Pruebas de estrés de notificaciones push y latencia de consultas PostGIS en radio 5 km.

Tarea 4.2: Pruebas del flujo Deep Link + Open Graph en WhatsApp (imagen < 300 KB, caso resuelto).

Tarea 4.3: Implementar pantallas legales (Términos y Condiciones, consentimiento LOPDP).

Tarea 4.4: Corrección de bugs, optimización de batería en segundo plano y compresión de fotos.

Tarea 4.5: Empaquetado Android (APK/AAB) y build de prueba iOS en dispositivo físico.

Tarea 4.6: Simulacro controlado en Jipijapa (Prueba Alfa) con métricas: tiempo de emisión, latencia push, tasa de apertura, avistamientos registrados.

Criterios de Aceptación por Requerimiento (MVP)

RF-01: El emisor completa el reporte (foto + campos obligatorios) en menos de 20 segundos en red 4G.

RF-02: Tras emitir, los dispositivos dentro del radio configurado reciben push en menos de 10 segundos.

RF-03: El botón Lo vi guarda coordenadas del testigo y notifica al emisor sin exponer teléfono público.

RF-04: Compartir en WhatsApp genera mensaje preformateado y tarjeta OG con foto; enlace válido sin app instalada.

Post-moderación: Marcar como resuelto oculta datos en app y cambia OG a Caso resuelto.

Definition of Done (DoD) — Incremento considerado terminado cuando:

• Código en repositorio Git con revisión propia y sin secretos expuestos.

• Funcionalidad probada en dispositivo Android físico.

• Variables de entorno apuntan al proyecto Supabase centinela-mvp (nunca RECI).

• Políticas RLS activas en tablas expuestas.

• Documentación del sprint actualizada si hubo cambios de alcance.

Tarea 3.6: Implementar actualización periódica de ultima_ubicacion en la tabla usuarios cuando la app está activa o en segundo plano (requerido para geofencing).

Tarea 3.7: Implementar post-moderación básica: botón Reportar alerta falsa, límite de alertas para cuentas nuevas y lógica de score_confiabilidad.

Sprint 4: Pruebas, Legal y Piloto Alfa (El Despegue)

Objetivo: validar el sistema completo en condiciones reales antes del piloto en Jipijapa.

Tarea 4.1: Pruebas de estrés de notificaciones push y latencia de consultas PostGIS en radio 5 km.

Tarea 4.2: Pruebas del flujo Deep Link + Open Graph en WhatsApp (imagen < 300 KB, caso resuelto).

Tarea 4.3: Implementar pantallas legales (Términos y Condiciones, consentimiento LOPDP).

Tarea 4.4: Corrección de bugs, optimización de batería en segundo plano y compresión de fotos.

Tarea 4.5: Empaquetado Android (APK/AAB) y build de prueba iOS en dispositivo físico.

Tarea 4.6: Simulacro controlado en Jipijapa (Prueba Alfa) con métricas: tiempo de emisión, latencia push, tasa de apertura, avistamientos registrados.

Criterios de Aceptación por Requerimiento (MVP)

RF-01: El emisor completa el reporte (foto + campos obligatorios) en menos de 20 segundos en red 4G.

RF-02: Tras emitir, los dispositivos dentro del radio configurado reciben push en menos de 10 segundos.

RF-03: El botón Lo vi guarda coordenadas del testigo y notifica al emisor sin exponer teléfono público.

RF-04: Compartir en WhatsApp genera mensaje preformateado y tarjeta OG con foto; enlace válido sin app instalada.

Post-moderación: Marcar como resuelto oculta datos en app y cambia OG a Caso resuelto.

Definition of Done (DoD) — Incremento considerado terminado cuando:

• Código en repositorio Git con revisión propia y sin secretos expuestos.

• Funcionalidad probada en dispositivo Android físico.

• Variables de entorno apuntan al proyecto Supabase centinela-mvp (nunca RECI).

• Políticas RLS activas en tablas expuestas.

• Documentación del sprint actualizada si hubo cambios de alcance.

Sprint 5: Fixes Piloto Alfa (Post-prueba en campo)

Objetivo: corregir hallazgos de la prueba con 3 Android en Jipijapa.

Tarea 5.1: WhatsApp (manifest Android + intent), mapa Home usable, emisión con pin en mapa y texto de último lugar visto.

Tarea 5.2: Lo vi con confirmación en mapa; Realtime en reacciones_avistamientos; resumen de avistamientos para emisor.

Tarea 5.3: Firebase FCM para push con app cerrada (después de validar 5.1 en campo).

Tarea 3.6: Implementar actualización periódica de ultima_ubicacion en la tabla usuarios cuando la app está activa o en segundo plano (requerido para geofencing).

Tarea 3.7: Implementar post-moderación básica: botón Reportar alerta falsa, límite de alertas para cuentas nuevas y lógica de score_confiabilidad.

Sprint 4: Pruebas, Legal y Piloto Alfa (El Despegue)

Objetivo: validar el sistema completo en condiciones reales antes del piloto en Jipijapa.

Tarea 4.1: Pruebas de estrés de notificaciones push y latencia de consultas PostGIS en radio 5 km.

Tarea 4.2: Pruebas del flujo Deep Link + Open Graph en WhatsApp (imagen < 300 KB, caso resuelto).

Tarea 4.3: Implementar pantallas legales (Términos y Condiciones, consentimiento LOPDP).

Tarea 4.4: Corrección de bugs, optimización de batería en segundo plano y compresión de fotos.

Tarea 4.5: Empaquetado Android (APK/AAB) y build de prueba iOS en dispositivo físico.

Tarea 4.6: Simulacro controlado en Jipijapa (Prueba Alfa) con métricas: tiempo de emisión, latencia push, tasa de apertura, avistamientos registrados.

Criterios de Aceptación por Requerimiento (MVP)

RF-01: El emisor completa el reporte (foto + campos obligatorios) en menos de 20 segundos en red 4G.

RF-02: Tras emitir, los dispositivos dentro del radio configurado reciben push en menos de 10 segundos.

RF-03: El botón Lo vi guarda coordenadas del testigo y notifica al emisor sin exponer teléfono público.

RF-04: Compartir en WhatsApp genera mensaje preformateado y tarjeta OG con foto; enlace válido sin app instalada.

Post-moderación: Marcar como resuelto oculta datos en app y cambia OG a Caso resuelto.

Definition of Done (DoD) — Incremento considerado terminado cuando:

• Código en repositorio Git con revisión propia y sin secretos expuestos.

• Funcionalidad probada en dispositivo Android físico.

• Variables de entorno apuntan al proyecto Supabase centinela-mvp (nunca RECI).

• Políticas RLS activas en tablas expuestas.

• Documentación del sprint actualizada si hubo cambios de alcance.

Sprint 5: Fixes Piloto Alfa (Post-prueba en campo)

Objetivo: corregir hallazgos de la prueba con 3 Android en Jipijapa.

Tarea 5.1: WhatsApp (manifest Android + intent), mapa Home usable, emisión con pin en mapa y texto de último lugar visto.

Tarea 5.2: Lo vi con confirmación en mapa; Realtime en reacciones_avistamientos; resumen de avistamientos para emisor.

Tarea 5.3: Firebase FCM para push con app cerrada (después de validar 5.1 en campo).

Sprint 6: Cierre de ciclo (Post-piloto Beta)

Objetivo: feedback al emisor, radio configurable, UX testigo, Google Maps en avistamientos.

Tarea 6.1: Diálogo «Se notificó a N personas» tras emitir; sugerencia WhatsApp si nadie en radio.

Tarea 6.2: Radio configurable 10/30/50 km; push enriquecidos; dispatch-resuelto-push.

Tarea 6.3: Guía testigo, pines tocables en Home, compartir WhatsApp desde panel.

Tarea 6.4: Botón Abrir en Google Maps en mapa del avistamiento (punto «aquí la vi»).

Sprint 7: Identidad visual (Planificado)

Objetivo: logo, icono adaptive Android, splash, onboarding con marca, guía de marca.

Tarea 7.1: Concepto de marca y tagline.

Tarea 7.2: Icono app + assets para notificaciones.

Tarea 7.3: Integración Flutter (launcher icons, splash, theme refinado).

Tarea 7.4: Preparación Play Store (firma release, política privacidad web).